## Slide 1: Project Cost Management (PCM)
Управление стоимостью проекта (Project Cost Management или PCM), является одним из разделов функциональной структуры управления проектами.
Управление стоимостью проекта включает в себя разработку бюджета и управление расходами необходимыми для завершение проекта в рамках утвержденного бюджета.
Процесс управления стоимостью проекта включает в себя три процесса: оценка стоимости, определение бюджета и управление стоимостью.
Управление стоимостью проекта на основе затрат связано с одним из трех основных ограничений в проектах - по затратам, срокам и требованиям к предметной области. Соблюдение всех этих ограничений позволяет завершить проект в рамках запланированного бюджета при полном достижении всех заранее определенных результатов.
Система управления стоимостью проекта
(Project Cost Management)

## Slide 2: Назначение системы
Основная цель системы - управление стоимостью проекта на основе затрат, чтобы завершить его в рамках утвержденного бюджета.
Система содержит такие основные инструменты управления проектами как:
Оценка затрат проекта (Cost Estimating). Определение стоимости ресурсов, необходимых для выполнения проекта.
Составление расписания (Schedule Development). Определение дат старта и финиша для всех работ проекта. Оцениваются реалистичность расписания (project schedule), загрузка ресурсов.
Разработка бюджета (Cost Budgeting).
Решение позволяет оптимизировать сбор данных из внесистемных источников и формирование отчетов.
Минимизировать обучение, ускорить адаптацию пользователей и повысить эффективность работы за счет использования справочной информации о материалах, оборудовании и других ресурсах задействованных в производственном процессе выполнения проекта.
Система управления стоимостью проекта
(Project Cost Management)

## Slide 3: Состав системы
Система управления стоимостью проекта
(Project Cost Management)
КАТАЛОГИ
Описание задачи
Описание задачи
Описание задачи
СПРАВОЧНИКИ
Справочники цен на материалы и услуги
Штатное расписание
СМЕТЫ
Сметные расчеты
Сводная смета
ПРОЕКТЫ
Объекты и проекты
Реестр договоров
Программа бурения
Баланс времени

## Slide 4: Задачи Project Cost Management
Автоматизация процесса бюджетирования, основанная на данных о затратах по планируемому «портфелю» проектов (функционально-ориентированное бюджетирование).
Создание динамического бюджета, который может обновляться при изменении входных параметров.
Возможность управления ресурсами и мощностями, Анализ аккумулированных данных из суточных рапортов (баланс времени) предоставляет возможность выявления глубинных причин, влияющих на невыполнение планов, потенциального влияния изменений и реализация действий для снижения затрат и оптимизации прибыльности проектов.
Приложение позволяет избежать повторяющейся, утомительной работы.
Обеспечить руководителей инструментом принятия обоснованных решений, позволяет вести эффективное управление затратами с акцентом на проекты в едином приложении.
Решение может расширяться с целью соответствия запросам бизнеса.
.
Система управления стоимостью проекта
(Project Cost Management)

## Slide 5: Преимущества системы
Единая база данных имеет логическую структуру данных, которая минимизирует время и усилия, необходимые на сметных расчетов.
Приложение использует реляционную структуру данных для операций с большими объемами данных, что позволяет точно и быстро производить расчеты затрат на проект. При этом используется стандартный интуитивно понятный интерфейс.
Приложение может масштабироваться с учетом требований и с минимальными затратами времени и усилий.
Приложение легко поддерживаются, обновляются и адаптируются. Простота инструмента минимизирует необходимость в привлечении внешних консультантов для его настройки и не требует серьезной IT-поддержки, снижая общие затраты на владение системой и обеспечивая быстрый возврат инвестиций
Система управления стоимостью проекта
(Project Cost Management)

## Slide 6
все каталоги в зависимости от свойств структурированы по группам и видам, включают соответствующие параметры, описание и изображение.
Каталоги
Система управления стоимостью проекта
(Project Cost Management)
сортамент труб, каталоги муфт и марок стали по API и ГОСТ стандартам;
реагенты для бурового раствора и тампонажные смеси;
породоразрушающий инструмент;
технологическая оснастка для спуска и крепления обсадных колонн;
автотранспортная, тампонажная и спецтехника;
услуги и материалы по наклонно-направленному бурению;
классификатор энергоносителей;
структурированные по видам, прочие услуги и материалы не вошедшие в основные каталоги;
каталог бурового оборудования с нормами расхода топлива;
объекты строительства с картой расстояний и видами работ;
вспомогательные географические справочники, справочник единиц измерения и хозяйственных операций.

## Slide 7
Справочники
Система управления стоимостью проекта
(Project Cost Management)
справочники содержат цены на услуги и материалы с привязкой к дате получения информации, валюте, единице измерения и т.д.;
из каждого справочника цен для удобного и оперативного внесения изменений или дополнений можно получить доступ к каталогам со свойствами соответствующего материала или услуги;
в каждом справочнике реализована возможность фильтра и поиска по записям.

## Slide 8
расчет суточной ставки, включающий в себя затраты на содержание персонала, содержание и ТО оборудования, энергозатраты, содержание транспорта, накладные расходы и т.д.;
расчет затрат на обсадную колонну и НКТ;
расчет затрат на химические реагенты для бурового раствора;
расчет затрат на породоразрушающий инструмент;
расчет затрат на технологическую оснастку для крепления и спуска обсадной колонны;
расчет затрат на тампонажные смеси;
расчет затрат на спецтехнику для крепления обсадной колонны;
расчет затрат на проведение ГИС;
расчет затрат наклонно-направленного бурения и применения забойных двигателей;
расчет затрат на прочие услуги и материалы.
в расчетах смет реализована функция мультивалютности – стоимость услуг и материалов пересчитывается в зависимости от валюты проекта по заданному курсу валют для конкретного проекта
Сметные расчеты
Система управления стоимостью проекта
(Project Cost Management)

## Slide 9
основные проектные данные объектов строительства с возможностью учета множества вариантов проектов;
реестр договоров;
программа бурения (выполнения работ);
план-фактный учет баланса времени выполнения работ на объектах.
Портфель проектов
Система управления стоимостью проекта
(Project Cost Management)